**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по устройству кровли ЖК7**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Содержание требований** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование объекта | ЖК - 7 в п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края» |
|  | Адрес объекта | Приморский край, Надеждинский муниципальный район, п. Зима Южная, на земельных участках с кадастровыми номерами: 25:10:270001:740, 25:10:270001:797 |
|  | Срок выполнения работ | 47 календарных деней |
|  | Исходные данные, предоставляемые  Заказчиком | Ссылка для скачивания исходных данных:  DP-0721-7-АР\_Р\_ИЗМ4\_подпись Архитектурные решения  **https://disk.yandex.ru/i/PtvwcKwLqOIvfA**  **(Внимание! Исходные данные предоставлены в виде гиперссылок на облачное хранилище, для перехода по ссылке нажмите CTRL и щелкните по ссылке проектной документации).** |
|  | Объём работ | Согласно ВОР |
| 6 | Материалы, предоставляемые Подрядчиком | Все материалы необходимые для производства работ кроме материалов, предоставляемых заказчиком.  Стоимость материалов Подрядчика входит в стоимость Сметного расчета.  Техника и оборудование необходимые для производства работ предоставляется Подрядчиком. |
| 7 | Материалы, предоставляемые заказчиком | - Блок для кладки вентшахт |
| 8 | Требования к производству работ и проекту производства работ (ППР) | 1. До начала производства работ разработать и предоставить на согласование заказчику ППР на производство данных работ. 2. Предоставить подробный график производства работ на основании согласованного ППР с учетом промежуточных этапов сдачи работ. 3. Производство работ согласно рабочей документации |